|  |
| --- |
| Приложение № 1  К распоряжению Местной администрации  Муниципального образования пос. Стрельна  от 30.12.2021 № 181 |

**План (программа)**

работ по осуществлению компенсационного озеленения на территории Муниципального образования пос. Стрельна на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование (виды) компенсационного озеленения | Адрес | Ед.  изм. | Всего | 2022 год | | | | Категория зленных насаждений, на которых планируется компенсационное озеленение |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | Содержание (уборка) территории зеленых насаждений общего пользования местного значения | В соответствии с адресным перечнем | М2 | 67047 | 67047 | 67047 | 67047 | 67047 | Территория зеленых насаждений общего пользования местного значения |
| 2 | Посадка деревьев | Гоголя ул., д. 12 | Шт. | 42 | - | - | 42 | - |
| 3 | Посадка кустарников | Гоголя ул., д. 12 | Шт. | 56 | - | - | 56 | - |
| 4 | Посадка цветов в цветники (с приобретением посадочного материала) | Спб ш., д. 102-104, 96, 90,65-67,69 86, 66/1, 66а  Львовская ул., д. 21/2-27/2, 29, 19/2  Спб ш., д. 90-Львовская ул., д. 2  Фронтовая ул., д. 1  Вокзальная ул., д. 2  Лодыгина ул., д. 12 | Шт. | 22979 | - | 22979 | - | - |
| 5 | Посадка цветов в ранее установленные вазоны (с приобретением посадочного материала) | Нагорная ул., д. 23  Спб ш., д. 106/2, 96,94-96-98, 90, 86,65-67-67/2,69,66а,63а,б,в,  Орловская ул., д. 5,3б,1,4/1-4/2  Львовская ул., д. 1,25,29,27/2,19/2, 21/2-19/2, 21,8  Гоголя ул., д. 7,9  Кропоткинская ул., д. 2а, 16/15  Грибоедова ул., д. 11-13  Фронтовая ул., д. 1  Вокзальная ул., д. 2а  Слободская ул., д. 4  Попова ул., д. 9 | Шт. | 8562 | - | 8562 | - | - |

Ведущий специалист отдела благоустройства Е.А. Наумова