Приложение № 1 К распоряжению Местной администрации Муниципального образования пос. Стрельна от 30.12.2021 № 181

План (программа)

работ по осуществлению компенсационного озеленения на территории  Муниципального образования пос. Стрельна на 2022 год

| № п/п | Наименование (виды) компенсационного озеленения | Адрес | Ед. изм. | Всего | 2022 год |  |  |  | Категория зленных насаждений, на которых планируется компенсационное озеленение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Содержание (уборка) территории зеленых насаждений общего пользования местного значения | В соответствии с адресным перечнем | М2 | 67047 | 67047 | 67047 | 67047 | 67047 | Территория зеленых насаждений общего пользования местного значения |
| 2 | Посадка деревьев | Гоголя ул., д. 12 | Шт. | 42 | - | - | 42 | - |  |
| 3 | Посадка кустарников | Гоголя ул., д. 12 | Шт. | 56 | - | - | 56 | - |  |
| 4 | Посадка цветов в цветники (с приобретением посадочного материала) | Спб ш., д. 102-104, 96, 90,65-67,69 86, 66/1, 66а Львовская ул., д. 21/2-27/2, 29, 19/2 Спб ш., д. 90-Львовская ул., д. 2 Фронтовая ул., д. 1 Вокзальная ул., д. 2 Лодыгина ул., д. 12 | Шт. | 22979 | - | 22979 | - | - |  |
| 5 | Посадка цветов в ранее установленные вазоны (с приобретением посадочного материала) | Нагорная ул., д. 23 Спб ш., д. 106/2, 96,94-96-98, 90, 86,65-67-67/2,69,66а,63а,б,в, Орловская ул., д. 5,3б,1,4/1-4/2 Львовская ул., д. 1,25,29,27/2,19/2, 21/2-19/2, 21,8 Гоголя ул., д. 7,9 Кропоткинская ул., д. 2а, 16/15 Грибоедова ул., д. 11-13 Фронтовая ул., д. 1 Вокзальная ул., д. 2а Слободская ул., д. 4 Попова ул., д. 9 | Шт. | 8562 | - | 8562 | - | - |  |

Ведущий специалист отдела благоустройства                                             Е.А. Наумова