УТВЕРЖДАЮ:

Глава Местной  администрации

поселок Стрельна

______________ И.А. Климачева

«  22 »   декабря 2017г.

План (программа)

работ по осуществлению компенсационного озеленения на территории Местной администрации Муниципального  образования  поселок Стрельна

на 2018 год

| № п/п | Наименования (виды) компенсационного озеленения | Адрес | Ед. изм. | Всего | 2018год |  |  |  | Категория зеленых насаждений, на которых планируется компенсационное озеленение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | Посадка кустов (с приобретением посадочного материала) и уход за ними | Ул. Львовская, д. 19/2 | шт. | 69 | - | 54 | - | - | Территория зеленых насаждений общего пользования местного значения |
|  |  | Ул. Орловская, д. 3 |  |  | - | 15 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |
| 2 | Посадка деревьев (с приобретением посадочного материала) и уход за ними | Ул. Слободская, д. 4 | шт. | 5 | - | - | 5 | - | Территория зеленых насаждений общего пользования местного значения |
| 3 | Посадка цветов в ранее установленные вазоны (с приобретением посадочного материала) | В соответствии адресного перечня | шт. | 8254 | - | 8254 | - | - | Территория зеленых насаждений общего пользования местного значения |
| 4 | Посадка цветов в цветники (с приобретением посадочного материала) | В соответствии адресного перечня | шт. | 19695 | - | 19695 | - | - |  |
| 5 | Уход за вазонами и цветниками | В соответствии адресного перечня | м2 | 431,82 | - | 431,82 | 431,82 | 431,82 |  |
| 6 | Доставка растительного грунта для создания клумб | В соответствии адресного перечня | м3 | 50 | - | 50 | - | - |  |

Руководитель отдела благоустройства                                                                      Е.В.Ляпко