МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16 ноября 2023 | поселок Стрельна | № 140/1 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальные программы на 2024 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» на 2024-2026 года, утвержденную постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна от 19.10.2023 г. № 126:

  - Перечень программных мероприятий на 2024 год изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Исполняющий обязанности

Главы местной администрации					И.А. Потёмкина

Приложение 1

к постановлению Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна от 16.11.2023 №140/1

Перечень программных мероприятий на 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем мероприятий |  | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс.руб | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |
| 1. | Уборка и содержание дорог |  |  |  | 19643,8 |  |
| 1.1. | Уборка и содержание дорог | кв.м | 99024 | I-IV квартал | 19643,8 | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 2. | Ремонт проезжей части |  |  |  | 2439,6 |  |
| 2.1. | Школьный пер. | кв.м | 1475 | IV квартал | 2439,6 | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |

Источник финансирования – средства местного бюджета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна на 2024 год