МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 05 декабря 2023 | поселок Стрельна | № 147 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна» на 2024-2026 года, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Муниципальную программу «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна» на 2024-2026 год, утвержденную постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна от 19.10.2023 г. № 126 «Об утверждении муниципальных программ, непрограммных направлений деятельности на 2024-2026 года» признать утратившей силу.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024 года.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава местной администрации					И.А. Климачева

|  | Приложение 1 к Постановлению местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна от 05.12.2023 № 147 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна»

на 2024-2026 года.

Санкт-Петербург

2023 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна» на 2024-2026 года. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - п.9 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» - Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| Участники муниципальной программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| Разработчик Программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| Реквизиты документа, которым утверждена муниципальная программа | Постановление местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна от 05.12.2023 №147 |
| Основные цели Программы и их значения | Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна. Целевые индикаторы: в соответствии с приложением 1 к муниципальной программе. |
| Задачи Программы | - обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства; - содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; - размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; - размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях |
| Ожидаемых результатов реализации муниципальной программы: | - повышение уровня благоустройства территории муниципального образования, улучшение эстетического вида территории |
| Срок реализации Программы | 2024-2026 годы |
| Параметры финансового обеспечения реализации программы | Источник финансирования – бюджет местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна на 2024-2026 гг. Целевая статья – 6100000137 |
| Объем финансирования (тыс., руб.) | в 2024 году – 15262,9 в 2025 году – 16 850,9 в 2026 году – 17523,2 |
| Системы управления реализацией муниципальной программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между разработчиком программы и ее участниками | Механизм реализации муниципальной программы включает в себя выполнение комплекса программных мероприятий, предусмотренных программой. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации вопросов местного значения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Управление реализацией муниципальной программы осуществляет руководитель местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна. Ответственным за реализацию муниципальной программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий является Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Обоснование необходимости реализации ведомственной целевой программы

Внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна (далее – Муниципальное образование поселок Стрельна) находится на территории Петродворцового района Санкт-Петербурга. Границы Муниципального образования поселок Стрельна установлены Законом Санкт-Петербурга от 25.07.2005 № 411-68 «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга». Площадь территории Муниципального образования поселок Стрельна составляет 19 238250,08 кв.м. По состоянию на 01.01.2021 года численность населения составляет 14 725 чел. На территории Муниципального образования поселок Стрельна обустроено 38 дворов, 25 детских и 10 спортивных площадок, включая тренажерные площадки, установлено 203 вазона для цветочного оформления.

Благоустройство территории является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности Муниципального образования поселок Стрельна для проживания, работы и проведения свободного времени. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии Муниципального образования поселок Стрельна и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории Муниципального образования поселок Стрельна, не обеспечивают в полной мере растущие потребности населения и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику, а уровень износа элементов благоустройства продолжает увеличиваться.

Пришло в негодность покрытие проездов на внутриквартальных территориях.

Анализ обеспеченности внутриквартальных территорий элементами благоустройства показывает, что уровень их комфортности не в достаточной мере отвечает современным характеристикам дворовых пространств. Ежегодно возникает потребность в ремонте существующих объектов благоустройства, связанная с естественным износом, снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, потребность в замене морально и физически устаревшего оборудования современным. Внутриквартальные территории необходимо обустраивать детскими и спортивными площадками, газонными ограждениями, устройствами для вертикального озеленения и цветниками, малыми архитектурными формами.

В связи с увеличением населения и растущей автомобилизацией населения, парковкой автомобилей в неустановленных местах, а также на газонах, возникает необходимость в размещении покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта на внутриквартальных территориях.

Без реализации мер по повышения уровня благоустройства и создания комфортной городской среды нельзя добиться эффективного социально-экономического развития территории, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности, охраны окружающей среды и экологического благополучия.

- Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации муниципальной программы, оценка рисков ее реализации

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит улучшить эстетическое состояние территории, и тем самым, повысит комфортность для проживания населения и привлекательность для приобретения жилья на территории Муниципального образования поселок Стрельна и экономического развития.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории Муниципального образования поселок Стрельна, улучшение санитарного содержания территории, экологической безопасности, безопасного движения транспорта и граждан, созданию условий для отдыха и комфортного проживания.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования. Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы. Снижение влияния указанной группы рисков достигается путем определения приоритетов для первоочередного финансирования расходов, планирования расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий муниципальной программы.

Правовые риски связаны с изменением действующего законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации ведомственной целевой программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации муниципальной программы. Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализации мероприятий муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, неэффективное использование бюджетных средств, снижение качества выполнения мероприятий муниципальной программы. Основными условиями минимизации административных рисков является формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, создание системы мониторинга реализации муниципальной программы, своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность и качество работы. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора квалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

- Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета Муниципального образования поселок Стрельна.

Сведения объеме бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в Перечне программных мероприятий, являющемся частью муниципальной программы.

Обоснование объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Приложение 1

к муниципальной программе

Целевые индикаторы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение индикатора |  |  |  |  | Ответственный за достижение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 |  |  | 2026 |  |
| 1. | Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства |  |  |  |  |  |  | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 1.1. | Разработка проектов благоустройства | штука | 6 | 4 |  |  | 5 |  |
| 2. | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 2.1. | Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях | кв.м | 840,1 | 1253,2 |  | 1490,0 |  |  |
| 3. | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях |  |  |  |  |  |  | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 3.1. | Ремонт элементов благоустройства, расположенных на территориях детских и спортивных площадок | Условная единица | 2 | 2 |  | 2 |  |  |
| 4. | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях |  |  |  |  |  |  | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 4.2. | Размещение элементов озеленения | штука | 16344 | 16344 | 16344 |  |  |  |
| 4.2.1. | Посадка цветов в клумбы | штука | 12120 | 12120 | 12120 |  |  |  |
| 4.2.2. | Посадка цветов в ранее установленные вазоны | штука | 4224 | 4224 | 4224 |  |  |  |
| 5. | Выполнение работ по осуществлению благоустройства элементов благоустройства |  |  |  |  |  |  | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 5.1. | Выполнение работ по осуществлению благоустройства | Усл. единица | 2 | 4 | 3 |  |  |  |

Приложение №2 к Муниципальной программе

Перечень программных мероприятий на 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем мероприятий |  | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс.руб | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |
| 1. | Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства |  |  |  | 1350,0 |  |
| 1.1. | Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства | услуга | 6 | 1-4 квартал | 1350,0 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 2. | Выполнение работ по осуществлению благоустройства элементов благоустройства |  |  |  | 11226,15 |  |
| 2.1. | Выполнение работ по осуществлению благоустройства элементов благоустройства | Условная единица | 2 | II-IV квартал | 11086,15 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 2.2. | Осуществление технического надзора за выполнением работ по осуществлению благоустройства элементов благоустройства | Условная единица | 2 | II-IV квартал | 80,0 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 2.3. | Подготовка технической документации | Условная единица | 2 | I-III квартал | 60,0 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 3. | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга |  |  |  | 1946,65 |  |
| 3.1. | Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях | м2 | 840,1 | II-IV квартал | 1613,6 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 3.2. | Подготовка технической документации на производство работ | Условная единица | 3 | I-IV квартал | 180,0 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 3.3. | Осуществление технического надзора | услуга | 1 | II-IV квартал | 53,05 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 3.4. | Удаление аварийных, больных деревьев, обрезка ветвей | штука | 5 | I-IV квартал | 100,0 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 4. | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, размещению планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях |  |  |  | 500,0 |  |
| 4.1. | Размещение элементов озеленения | штука | 16344 | II-IV квартал | 500,0 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 4.1.1. | Посадка цветов в клумбы | штука | 12120 | II-IV квартал | 500,0 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 4.1.2. | Посадка цветов в ранее установленные вазоны | штука | 4224 | II-IV квартал |  | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 5. | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях |  |  |  | 240,1 |  |
| 5.1. | Ремонт и замена элементов благоустройства | Условная единица | 2 | II-IV квартал | 100,00 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 5.2. | Завоз песка в песочницы | м3 | 52 | II-III квартал | 140,1 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |

Перечень программных мероприятий на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем мероприятий |  | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс.руб | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |
| 1. | Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства |  |  |  | 1800,0 |  |
| 1.1. | Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства | услуга | 4 | 1-4 квартал | 1450,0 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 2. | Выполнение работ по осуществлению благоустройства элементов благоустройства |  |  |  | 12391,5 |  |
| 2.1. | Выполнение работ по осуществлению благоустройства элементов благоустройства | Условная единица | 4 | II-IV квартал | 12150,0 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 2.2. | Осуществление технического надзора за выполнением работ по осуществлению благоустройства элементов благоустройства | Условная единица | 4 | II-IV квартал | 121,5 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 2.3. | Подготовка технической документации | Условная единица | 4 | I-III квартал | 120,0 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 3. | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга |  |  |  | 2255,0 |  |
| 3.1. | Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях | м2 | 1253,2 | II-IV квартал | 2074,0 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 3.2. | Осуществление технического надзора | услуга | 1 | II-IV квартал | 21,0 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 3.3. | Удаление аварийных, больных деревьев, обрезка ветвей | штука | 5 | I-IV квартал | 100,0 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 3.4. | Подготовка технической документации | Условная единица | 1 | I-III квартал | 60,0 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 4. | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, размещению планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях |  |  |  | 500,0 |  |
| 4.1. | Размещение элементов озеленения | штука | 16344 | II-IV квартал | 500,0 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 4.1.1. | Посадка цветов в клумбы | штука | 12120 | II-IV квартал | 500,0 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 4.1.2. | Посадка цветов в ранее установленные вазоны | штука | 4224 | II-IV квартал |  | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 5. | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях |  |  |  | 254,4 |  |
| 5.1. | Ремонт и замена элементов благоустройства | Условная единица | 2 | II-IV квартал | 154,4 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 5.2. | Завоз песка в песочницы | м3 | 52 | II-III квартал | 100,00 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |

Перечень программных мероприятий на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем мероприятий |  | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс.руб | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |
| 1. | Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства |  |  |  | 1900,0 |  |
| 1.1. | Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства | услуга | 5 | 1-4 квартал | 1900,0 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 2. | Выполнение работ по осуществлению благоустройства элементов благоустройства |  |  |  | 11705,0 |  |
| 2.1. | Выполнение работ по осуществлению благоустройства элементов благоустройства | Условная единица | 3 | II-IV квартал | 11500,0 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 2.2. | Осуществление технического надзора за выполнением работ по осуществлению благоустройства элементов благоустройства | Условная единица | 3 | II-IV квартал | 115,0 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 2.3. | Подготовка технической документации | Условная единица | 3 | I-III квартал | 90,0 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 3. | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга |  |  |  | 3169,8 |  |
| 3.1. | Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях | м2 | 1490 | II-IV квартал | 2980,0 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 3.2. | Подготовка технической документации на производство работ | Условная единица | 1 | I-IV квартал | 60,0 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 3.3. | Осуществление технического надзора | услуга | 1 | II-IV квартал | 29,8 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 3.4. | Удаление аварийных, больных деревьев, обрезка ветвей | штука | 5 | I-IV квартал | 100,0 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 4. | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, размещению планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях |  |  |  | 500,0 |  |
| 4.1. | Размещение элементов озеленения | штука | 16344 | II-IV квартал | 500,0 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 4.1.1. | Посадка цветов в клумбы | штука | 12120 | II-IV квартал | 500,0 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 4.1.2. | Посадка цветов в ранее установленные вазоны | штука | 4224 | II-IV квартал |  | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 5. | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях |  |  |  | 248,4 |  |
| 5.1. | Ремонт и замена элементов благоустройства | Условная единица | 2 | II-IV квартал | 148,4 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |
| 5.2. | Завоз песка в песочницы | м3 | 52 | II-III квартал | 100,00 | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна |

Приложение 3 к муниципальной программе

Адресная программа

выполнения работ по проектированию благоустройства при размещении элементов благоустройства на 2024 – 2026 годы

| № п/п | Наименование работ, адрес | Единица измерения | Количество | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства: покрытие проездов, дорожек | услуга | 5 | 400,0 | 350,0 | 1000,0 |
| 1.1. | Львовская,д.21 (тротуар) | услуга | 1 | 200,0 |  |  |
| 1.2. | Гоголя,д.7 (парковка) | услуга | 1 | 200,0 |  |  |
| 1.3. | Санкт-Петербургское шоссе, д.98\1 | услуга | 1 |  | 350,0 |  |
| 1.4. | от ул. Нагорной до Нижней дороги (пешеходная дорожка вдоль проезда) | услуга | 1 |  |  | 500,0 |
| 1.5. | от ул. Дружбы к Кольцевому пер. вдоль д.33 | услуга | 1 |  |  | 500,0 |
| 2. | Проектирование благоустройства при размещении устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства (комплексное благоустройство) | услуга | 7 | 750,0 | 750,0 | 650,0 |
| 2.1. | ул. Львовская д.21/2-д.27/2 |  | 1 | 200,0 |  |  |
| 2.2. | ул. Гоголя д.д.8-10 |  | 1 |  | 350,0 |  |
| 2.3. | ул. Львовская дд.4-6 |  | 1 |  | 400,0 |  |
| 2.4. | ул. Львовская дд.25-27 |  | 1 | 250,0 |  |  |
| 2.5. | Санкт-Петербургское шоссе дд.94-96-98 |  | 1 | 300,0 |  |  |
| 2.6. | ул. Попова д.9 |  | 1 |  |  | 250,0 |
| 2.7. | Жилгородок дд.1-2-3-4 |  | 1 |  |  | 400,0 |
| 4. | Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства: детская и спортивная площадка | услуга | 3 | 200,0 | 350,0 | 250,0 |
| 4.1 | Нагорная ул., д.17б | услуга | 1 | 200,0 |  |  |
| 4.2 | Почтовый пер.,д.3 (маутенбайк) | услуга | 1 |  | 350,0 |  |
| 4.3 | ул. Слободская д.4 | услуга | 1 |  |  | 250,0 |

Адресная программа

выполнения работ по осуществлению благоустройства элементов благоустройства на 2024 – 2026 год

| № п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Выполнение работ по осуществлению благоустройства | условная единица | 9 | 11086,15 | 12150,0 | 11500,0 |
| 1.1. | ул. Вокзальная дд.2-4 | Условная единица | 1 | 9086,15 |  |  |
| 1.2. | от д.8 по ул.Львовская до д.1 по ул. Фронтовая (пешеходные тротуары) | Условная единица | 1 | 2000,0 |  |  |
| 1.3. | ул. Львовская д.21(пешеходный тротуар) | Условная единица | 1 |  | 850,0 |  |
| 1.4. | ул. Орловская д.д.4/1-4/2 | Условная единица | 1 |  | 5800,0 |  |
| 1.5. | ул. Львовская д.д.21/2 – 27/2 | Условная единица | 1 |  | 1500,0 |  |
| 1.6. | ул. Львовская дд.25-27 | Условная единица | 1 |  | 4000,0 |  |
| 1.7. | ул. Нагорная д.17б | Условная единица | 1 |  |  | 2500,0 |
| 1.8. | ул. Гоголя дд.8-10 | Условная единица | 1 |  |  | 4500,0 |
| 1.9. | ул. Львовская д.д.4-6 | Условная единица | 1 |  |  | 4500,0 |
| 2. | Осуществление технического надзора за выполнением работ по осуществлению благоустройства | условная единица | 9 | 80,0 | 121,5 | 115,0 |
| 2.1. | ул. Вокзальная дд.2-4 | Условная единица | 1 | 60,0 |  |  |
| 2.2. | от д.8 по ул.Львовская до д.1 по ул. Фронтовая (пешеходные тротуары) | Условная единица | 1 | 20,00 |  |  |
| 2.3. | ул. Львовская д.21(пешеходный тротуар) | Условная единица | 1 |  | 8,5 |  |
| 2.4. | ул. Орловская д.д.4/1-4/2 | Условная единица | 1 |  | 58,0 |  |
| 2.5. | ул. Львовская д.д.21/2 – 27/2 | Условная единица | 1 |  | 15,0 |  |
| 2.6. | ул. Львовская дд.25-27 | Условная единица | 1 |  | 40,0 |  |
| 2.7. | ул. Нагорная д.17б | Условная единица | 1 |  |  | 25,0 |
| 2.8. | ул. Гоголя дд.8-10 | Условная единица | 1 |  |  | 45,0 |
| 2.9. | ул. Львовская д.д.4-6 | Условная единица | 1 |  |  | 45,0 |
| 3. | Подготовка технической документации | условная единица | 9 | 60,0 | 120,0 | 90,0 |
| 3.1. | ул. Вокзальная дд.2-4 | Условная единица | 1 | 30,0 |  |  |
| 3.2. | от д.8 по ул.Львовская до д.1 по ул. Фронтовая (пешеходные тротуары) | Условная единица | 1 | 30,0 |  |  |
| 3.3. | ул. Львовская д.21(пешеходный тротуар) | Условная единица | 1 |  | 30,0 |  |
| 3.4. | ул. Орловская д.д.4/1-4/2 | Условная единица | 1 |  | 30,0 |  |
| 3.5. | ул. Львовская д.д.21/2 – 27/2 | Условная единица | 1 |  | 30,0 |  |
| 3.6. | ул. Львовская дд.25-27 | Условная единица | 1 |  | 30,0 |  |
| 3.7. | ул. Нагорная д.17б | Условная единица | 1 |  |  | 30,0 |
| 3.8. | ул. Гоголя дд.8-10 | Условная единица | 1 |  |  | 30,0 |
| 3.9. | ул. Львовская д.д.4-6 | Условная единица | 1 |  |  | 30,0 |

Адресная программа

выполнения работ по содержанию внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга

на 2024 – 2026 год

| № п\п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Количество | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Ремонт покрытий и пешеходных дорожек, расположенных на территории муниципального образования |  | м2 | 3583,3 | 1613,6 | 2074,0 | 2980,0 |
| 1.1. | Волхонское шоссе д.39 |  | м2 | 159,8 | 299,5 |  |  |
| 1.2. | ул. Фронтовая д.1 – Санкт-Петербургское шоссе д.82 |  | м2 | 20 | 100,0 |  |  |
| 1.3. | проезд от ул. Дружбы до Соснового переулка |  | м2 | 617 | 1114,1 |  |  |
| 1.4. | проезд с торца д.7 по ул. Гоголя |  | м2 | 100,0 |  | 230,0 |  |
| 1.5. | Гражданский пер. |  | м2 | 1046,5 |  | 1594,0 |  |
| 1.6. | Проезд от ул. Новые Заводы до ул. Боровой |  | м2 | 1490 |  |  | 2980,0 |
| 1.7. | Территория МО поселок Стрельна (ремонт картами) |  | м2 | 150 | 100,0 | 250,0 |  |
| 2. | Осуществление технического надзора за выполнением работ по ремонт покрытий и пешеходных дорожек, расположенных на территории муниципального образования |  | условная единица | 1 | 53,05 | 21,0 | 29,8 |
| 2.1. | Территория Муниципального образования |  | Условная единица | 1 | 53,05 | 21,0 | 29,8 |
| 3. | Подготовка технической документации |  | условная единица | 5 | 180,0 | 60,0 | 60,0 |
| 3.1. | Театральная аллея, д.13 |  | Условная единица | 1 | 60,0 |  |  |
| 3.2. | Проезд вдоль дд.85б,75,77,79,83,85,89 Красносельскому шоссе |  | Условная единица | 1 | 60,0 |  |  |
| 3.3. | проезд от ул. Дружбы до Соснового переулка |  | Условная единица | 1 | 60,0 |  |  |
| 3.4. | ул. Львовская напротив д.19 |  | Условная единица | 1 |  | 60,0 |  |
| 3.5. | Проезд от ул. Новые Заводы до ул. Боровой |  | Условная единица | 1 |  |  | 60,0 |
| 4. | Удаление аварийных, больных деревьев, обрезка ветвей | шт. |  | 15 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.1 | Территория Муниципального образования | шт. |  | 15 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Адресная программа

выполнения работ по размещению, содержанию, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, размещению планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещению покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях на 2024 – 2026 год

| № п/п | Наименование работ | Количество и объем финансирования, шт. /тыс. рублей |  | Количество и объем финансирования, шт. /тыс. рублей |  | Количество и объем финансирования, шт. /тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |
| 1. | Размещение элементов озеленения | ед. изм./шт. | тыс. руб | ед. изм./шт. | тыс. руб | ед. изм./шт. | тыс. руб |
| 1.1. | Посадка цветов в клумбы | 12120 | 500,0 | 12120 | 500,0 | 12120 | 500,0 |
| 1.1.1. | Санкт-Петербургское шоссе, дд. 65-67,66/1, 69, 86, 90,96,102-104, 66а |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | ул. Львовская, дд. 21/2-27/2, д.19/2, д.29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Санкт-Петербургское ш., д. 90- ул. Львовская, д.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | ул. Фронтовая, д.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Ул. Вокзальная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Почтовый пер., д.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | ул. Лодыгина, 12 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Посадка цветов в ранее установленные вазоны | 4224 |  | 4224 |  | 4224 |  |
| 1.2.1. | Санкт-Петербургское ш., д. 106/2, 96, 94-96-98, 86, 65-67, 69, 66а, 63а,в |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Кропоткинская ул., д.2 а, 16/15 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | ул. Грибоедова, д.13, 11-13, 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | ул. Гоголя, д.9, 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | ул. Львовская, дд. 21, 21/2-19/2, 19/2, 27/2, 29, 25, дд. 4-6, д.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | ул. Фронтовая, д.1, 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | ул. Вокзальная, д. 2 а |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. | ул. Орловская, д. 4/1-4/2,1, 3, 3б, 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. | ул. Слободская, д. 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10. | ул. Попова, д.9 |  |  |  |  |  |  |

Адресная программа

выполнения работ по размещению, содержанию спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях   на 2024 – 2026 год

| № п/п | Наименование работ | Количество и объем финансирования, шт. /тыс. рублей |  | Количество и объем финансирования, шт. /тыс. рублей |  |  |  | Количество и объем финансирования, шт. /тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |
| 1. | Ремонт элементов благоустройства | ед. изм. | тыс. руб | ед. изм. |  |  | тыс. руб | ед. изм |  | тыс. руб |
| 1.1. | Ремонт и замена детского оборудования, ремонт элементов благоустройства на детских площадках | усл. ед. | 50,00 | усл. ед. |  |  | 104,4 | усл. ед. | 98,4 |  |
| 1.1.1. | Территория Муниципального образования | 1 | 50,00 |  | 1 | 104,4 |  | 1 | 98,4 |  |
| 1.2. | Ремонт и замена спортивного оборудования, ремонт элементов благоустройства на спортивных площадках | усл. ед. | 50,00 |  | усл. ед. | 50,00 |  | усл. ед. | 50,00 |  |
| 1.2.1. | Территория Муниципального образования | 1 | 50,00 |  | 1 | 50,00 |  | 1 | 50,00 |  |
| 2 | Завоз песка в песочницы | м3 | 140,1 |  | м3 | 100,00 |  | м3 | 100,00 |  |
| 2.1. | Территория Муниципального образования | 52 | 140,1 |  | 52 | 100,00 |  | 52 | 100,00 |  |

Источник финансирования – средства местного бюджета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна на 2024 год

Источник финансирования – средства местного бюджета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна на 2025 год

Источник финансирования – средства местного бюджета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна на 2026 год