Отчет местной администрации Муниципального Образования поселок Стрельна по исполнению бюджета за 2017 год 
1. Решение Муниципального Совета Муниципального образования «О бюджете Муниципального образования поселок Стрельна на 2017 год»  от 20.12.2016 г. № 67 вступило в силу с 01.01.2017 года. В течение года вносились изменения в Решение Муниципального совета.

2. Бюджет Муниципального Образования поселок Стрельна долгов и активов не имеет.


3. В течение 2017 года местному бюджету Муниципального Образования поселок Стрельна кредиты не предоставлялись.
4. Докладываю, что бюджет 2017 года   исполнен на 99,2 %.

Показатели исполнения бюджета следующие:

- по доходам – 87млн.588 тыс.руб., что составляет 109,1% от плана.

- по расходам – 86 млн.899 тыс. рублей, что составляет 99,2% от плана.

Все целевые статьи по вопросам местного значения исполнены практически в полном объеме. Исключение составляют отдельные целевые статьи, где в ходе проведения конкурсных процедур образовалась экономия финансовых средств.
5. Расходная часть бюджета формировалась, исходя из разработанных  и утвержденных Местной администрацией  ведомственных целевых  программ. В свою очередь ведомственные целевые программы по большинству вопросов местного значения были сформированы на основании обращений жителей и их предложений, поступивших в Местную администрацию как напрямую от жителей, так и через депутатов Муниципального совета своего избирательного округа. Необходимо отметить, что большая часть депутатов проявила хорошую активность  и большинство их предложений учтено в планах работы. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. г. № 44-ФЗ»О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реализация запланированных работ производилась путем размещения муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Муниципального образования. В отчетном году по исполнению муниципального заказа заключено 145 муниципальных контрактов (договоров). Объем размещения муниципального заказа путем проведения аукционов, конкурсов и запросов котировок составил 46 млн.151 тыс. рублей или 70,5% от общего объема закупок. Экономия от проведения процедур размещения муниципального заказа составила 2 млн.452 тыс. рублей. Средства  экономии в основном были направлены на выполнение дополнительных работ в рамках решения вопросов местного значения. Средства субвенции по уборке и санитарной очистке территории Муниципального образования поселок Стрельна использованы на 98,2 %.

В качестве приоритетных направлений бюджетной политики Муниципального образования поселок Стрельна в 2017 году были приняты следующие:

· Благоустройство территории муниципального образования, в том числе обустройство и содержание детских и спортивных площадок.

· Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования

· Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории Муниципального образования поселок Стрельна.

· Организация и проведение работ по военно-патриотическому воспитанию жителей муниципального образования поселок Стрельна, досуговые мероприятия для жителей МО пос.Стрельна;

· Укрепление института семьи, поддержка материнства и детства.

По разделам бюджетной классификации расходы бюджета распределились следующим образом:

- на благоустройство 37 млн. 402 тыс. рублей (43,0% от исполнения бюджета по расходам);

- на текущий ремонт и содержание дорог 10 млн. 806 тыс. рублей (12,4% от исполнения бюджета по расходам);

- на культуру, молодежную политику, физическую культуру и спорт 11 млн.588 тыс. рублей (13,3% от исполнения бюджета по расходам);

- на финансирование деятельности по опеке и попечительству 4 млн. 188 тыс. рублей (4,8% от  исполнения бюджета по расходам).

Теперь более подробно об исполнении целевых статей.

В сфере дорожного хозяйства:
В течение 2017 года отремонтировано 2 дороги (Нагорная ул.-  от Санкт-Петербургского шоссе к д.17 по ул.Нагорная— 299,3 м2, ул.Речная — 524,9 м2) (асфальтобетонное покрытие), выполнены работы по ремонту дорожного покрытия с добавлением нового материала ул.Боровой — 830 кв.м. Общая площадь отремонтированных дорог составила 1 тыс.654 кв.м. На уборку и содержание дорог были направлены средства в размере 10 млн.525 тыс. руб. Выполнение  составляет 100% от запланированных расходов.

В сфере благоустройства:

· по целевой статье обустройство, содержание  и уборка  детских и спортивных площадок работы произведены на общую сумму 1 млн.213 тыс. рублей. Были произведены следующие работы:  замена покрытия на спортивной площадке по адресу: Почтовый пер.,д.3, ремонт канатной дороги на детской плащадке по адресу Санкт-Петербургское шоссе, дома 94-98, ремонт инфолрмационных щитов на детских площадках, доставка песка в песочницы на детских площадках. Исполнение — 100%;

· текущий ремонт придомовых территорий произведен на сумму 3 млн.958 тыс. рублей, это  100% исполнение от запланированного. Выполнены работы по ремонту внутриквартальных проездов и тротуаров, набивных пешеходных  дорожек  ,  осуществлен ремонт асфальтобетонного покрытия на внутриквартальных территориях;общая площадь отремонтированных территорий 4030 кв.м.


-создана  зона отдыха   по адресу: ул.Фронтовая, д.1 — Санкт-Петербургское 
шоссе, 
д.82,84,86 (произведенные работы в зоне отдыха - устройство детской площадки с 
резиновым покрытием, установка детского 
оборудования, устройство зоны отдыха из 
мощения, устройство пешеходных дорожек из 
плитки, устройство тренажерной площадки, 
устройство газонного покрытия, замена асфальтобетонного покрытия, установка скамеек, 
урн, установка газонного ограждения ) .Целевая статья исполнена на 99,6%.

-проведены  работы по озеленению территорий зеленых насаждений : посадка цветов в 
вазоны и цветники — 19616 шт., посадка кустарников — 705 шт., устройство газонов - 950 
кв.м, выполнены работы по уборке территорий зеленых насаждений (Исполнение — 100%).

-проведены санитарные рубки деревьев (35 ед), 5 деревьев — обрезка ветвей.   (Исполнение 
98,0%)

-произведен ремонт искусственных дорожных неровностей (лежачие полицейские) по 7 
адресам (Исполнение 98,5%)

· ликвидировано 15 несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора в количестве  82 м3 (99,0%)

· выполнены работы по оборудованию контейнерной площадки по адресу : Санкт-Петербургское шоссе,д.98 — ул.Гоголя,д.4 площадью 62 м2  (Исполнение 99,8%);

· произведен ремонт и окраска ограждений газонов по 30 адресам (окраска — 905 кв.м,) (100%);

· установлены вазоны цветочные — 49 шт., скамейки — 7 шт., урны — 1 шт., полусферы — 10 шт., ограничители с цепями — 17 шт., ограничитель  -2 шт., велопарковка — 1 шт.

· выполнены работы по оформлению здания и территории Львовского дворца к Новому году и Рождеству, на дворовых территориях  установка искусственных елей — 2 шт., установка консолей — 33 шт., световое оформление дворов — 2 фонтана (ул.Фронтовая, д.1, Санкт-Петербургское шоссе, д.88-90)

Помимо указанного, местной администрацией Муниципального образования в ходе решения вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства выполнен большой объем и других работ, среди которых:  восстановление памятника «Морскому десанту»и благоустройство прилегающей  территории, нанесение разметки «Место для инвалида» и др.. Все они исполнены в объеме 100% от запланированных расходов.

Для исполнения  отдельного государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий  был заключен муниципальный контракт на  14 млн.890  тыс. рублей. Государственное полномочие исполнено в полном объеме.

Реализация молодежной политики и оздоровление детей.
В 2017 году проведено 7 мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи,  на эти цели израсходовано  732 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения.

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования, финансирование программ 4 млн.592 тыс. рублей, что составило 99,9% исполнения. Проведено 18 досуговых мероприятий, в которых приняло участие  более 4 тыс. 600 детей и подростков. В течение года  работали 8 кружков и студий на бесплатной основе, в которых занимались 600 детей и подростков муниципального образования поселок Стрельна. 

А также проведено 18 мероприятий для жителей поселка, количество участников — 2880 человек.
Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории муниципального образования.
В 2017 году проведено 37 спортивных мероприятий, таких как:

· футбольные турниры;

· волейбольные турниры;

· шахматные турниры;

·  турниры по художественной гимнастике;

· турниры выходного дня;

· турниры по настольному теннису;

· турнир по хоккею с шайбой;

· соревнования по  лазертагу;

· спортивные мероприятия  «Папа, мама,я — спортивная семья», «Большие гонки», «Спорт для всех»;

· турниры «выходного дня»;

· турнир по бадминтону;

Под руководством двух инструкторов по физической культуре и спорту, привлеченных муниципалитетом на договорной основе, проведено более 100 занятий.  Общее исполнение по целевой статье составило 99,8%.


В рамках целевой программы по организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2017 году было проведено 12 мероприятий, наиболее значимые  - День Победы, День Стрельны, Масленица, День знаний, Новый год.


Проводились акции по вопросам толерантности,  4 мероприятия в рамках месячника борьбы с наркотиками и наркобизнесом, акция по профилактике курения и алкоголизма у молодежи, тематические спектакли по правилам дорожного движения и профилактики правонарушений.


В рамках реализации программы по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  было трудоустроено 37 несовершеннолетних подростков.


Проводились занятия с неработающим населением пос.Стрельна по гражданской обороне.


Для информирования населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования осуществлялся выпуск и распространение  газеты «Вести Стрельна».

Отдельное государственное полномочие по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) и детей, переданных на воспитание в приемные семьи исполнено.

Исходя из приведенных выше цифр, считаю, возможным сделать вывод, что бюджет МО пос. Стрельна 2017 года  исполнен с хорошим качеством, эффективно.
Я хочу выразить свою признательность сотрудникам местной администрации и всем жителям с активной жизненной позицией.

Благодарю за внимание.

