Приложение 9
к постановлению Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна от 25.10.2024 № 147 (с изменениями, внесёнными постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна от 25.12.2024 г. №195, от 09.01.2024 №01, от 03.03.2025 г. №52, от 11.03.2025 г. №53, от 21.03.2025 № 59, от 11.04.2025 № 70, от 17.04.2025 №72, от 22.05.2025 №89, от 17.06.2025 г. №96, от 24.06.2025 №101, от 08.08.2025 № 113, от 15.09.2025 №133, от 06.10.2025 № 146, от 23.10.2025 № 152, от 31.10.2025 №158, от 24.11.2025 г. №164, от 28.11.2025 №169, от 12.12.2025 №180)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна» 

Санкт-Петербург

2024 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование муниципальной программы
	«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна» (далее – Муниципальная программа)

	Основания для разработки муниципальной программы
	- закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

- постановление правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;
- Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна;
- Положение об организации благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, утвержденное решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна от 29.09.2020 №45.

	Участники муниципальной программы
	Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна (далее – МА МО пос. Стрельна)

	Разработчик муниципальной программы
	МА МО пос. Стрельна

	Реквизиты документа, которым утверждена муниципальная программа
	постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна от 25.10.2024 №147

	Основные цели муниципальной программы и их значения 
	Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна.

Целевые индикаторы: в соответствии с приложением 1 к муниципальной программе.

	Задачи муниципальной программы
	обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства;

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок, рубок ухода, удаления аварийных деревьев или их частей на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
размещение и содержание на внутриквартальных территориях спортивных и детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, за исключением уборки покрытий территорий указанных детских и спортивных площадок;
размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, парковочных столбиков, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; 
размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	- повышение уровня благоустройства территории муниципального образования, улучшение эстетического вида территории 

	Срок реализации муниципальной программы
	2025-2027 годы

	Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы
	Источник финансирования – бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
Целевая статья – 6100000137


	Объем финансирования (тыс., руб.)
	в 2025 году – 27891,5
в 2026 году – 12885,1
в 2027 году – 12669,6

	Системы управления реализацией муниципальной программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между разработчиком программы и ее участниками
	Механизм реализации муниципальной программы включает в себя выполнение комплекса программных мероприятий, предусмотренных программой. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации вопросов местного значения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Управление реализацией муниципальной программы осуществляет руководитель местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна. Ответственным за реализацию муниципальной программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий является МА МО пос. Стрельна


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Обоснование необходимости реализации муниципальной программы
Внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна (далее – Муниципальное образование поселок Стрельна) находится на территории Петродворцового района Санкт-Петербурга. Границы Муниципального образования поселок Стрельна установлены Законом Санкт-Петербурга от 25.07.2005 № 411-68 «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга». Площадь территории Муниципального образования поселок Стрельна составляет 19 238250,08 кв.м. По состоянию на 01.01.2024 года численность населения составляет 14268 чел. 
Благоустройство территории является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности Муниципального образования поселок Стрельна для проживания, работы и проведения свободного времени. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии Муниципального образования поселок Стрельна и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории Муниципального образования поселок Стрельна, не обеспечивают в полной мере растущие потребности населения и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику, а уровень износа элементов благоустройства продолжает увеличиваться.  

Пришло в негодность покрытие проездов на внутриквартальных территориях. 

Анализ обеспеченности внутриквартальных территорий элементами благоустройства показывает, что уровень их комфортности не в достаточной мере отвечает современным характеристикам дворовых пространств. Ежегодно возникает потребность в ремонте существующих объектов благоустройства, связанная с естественным износом, снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, потребность в замене морально и физически устаревшего оборудования современным. Внутриквартальные территории необходимо обустраивать детскими и спортивными площадками, газонными ограждениями, устройствами для вертикального озеленения и цветниками, малыми архитектурными формами.  

В связи с увеличением населения и растущей автомобилизацией населения, парковкой автомобилей в неустановленных местах, а также на газонах, возникает необходимость в размещении покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта на внутриквартальных территориях.

Без реализации мер по повышения уровня благоустройства и создания комфортной городской среды нельзя добиться эффективного социально-экономического развития территории, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности, охраны окружающей среды и экологического благополучия. 

2. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации муниципальной программы, оценка рисков ее реализации
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит улучшить эстетическое состояние территории, и тем самым, повысит комфортность для проживания населения и привлекательность для приобретения жилья на территории Муниципального образования поселок Стрельна и экономического развития.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории Муниципального образования поселок Стрельна, улучшение санитарного содержания территории, экологической безопасности, безопасного движения транспорта и граждан, созданию условий для отдыха и комфортного проживания. 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования. Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы. Снижение влияния указанной группы рисков достигается путем определения приоритетов для первоочередного финансирования расходов, планирования расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий муниципальной программы.

Правовые риски связаны с изменением действующего законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации муниципальной программы. Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализации мероприятий муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, неэффективное использование бюджетных средств, снижение качества выполнения мероприятий муниципальной программы. Основными условиями минимизации административных рисков является формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, создание системы мониторинга реализации муниципальной программы, своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность и качество работы. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора квалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

3. Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета Муниципального образования поселок Стрельна.

Сведения объеме бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в Перечне программных мероприятий, являющемся частью муниципальной программы.

Обоснование объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Приложение 1

к муниципальной программе 


Целевые индикаторы

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Ед. измерения
	Значение индикатора
	Ответственный за достижение целевого показателя

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	

	1.
	Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	1.1.
	Разработка проектов благоустройства
	штука

	4
	4
	2
	

	2. 
	Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок, рубок ухода, удаления аварийных деревьев или их частей на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	2.1.
	Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях
	кв.м
	696
	195,0
	600,0
	

	3. 
	Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	3.1.
	Ремонт элементов благоустройства, расположенных на территориях детских и спортивных площадок
	Условная единица
	2
	2
	2
	

	4. 
	Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	4.2.
	Размещение элементов озеленения
	штука
	16344
	16344
	16344
	

	4.2.1.
	Посадка цветов в клумбы
	штука
	10500
	10500
	10500
	

	4.2.2.
	Посадка цветов в ранее установленные вазоны
	штука
	4100
	4100
	4100
	

	5.
	Выполнение работ по осуществлению благоустройства элементов благоустройства
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	5.1.
	Выполнение работ по осуществлению благоустройства
	Усл. единица
	2


	2

	3

	


Приложение №2 
к Муниципальной программе 

Перечень программных мероприятий на 2025 год
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Объем мероприятий
	Срок исполнения
	Объем финансирования, тыс.руб

	Ответственный за реализацию мероприятия

	
	
	Единица измерения
	Количество
	
	
	

	1.
	Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства
	433,0
	

	1.1.
	Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства
	услуга
	3
	1-4 квартал 
	433,0
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	2.
	Выполнение работ по осуществлению благоустройства элементов благоустройства
	17825,6
	

	2.1.
	Выполнение работ по осуществлению благоустройства элементов благоустройства
	Условная единица
	3
	II-IV квартал
	17700,5
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	2.2.
	Осуществление технического надзора за выполнением работ по осуществлению благоустройства элементов благоустройства
	Условная единица
	3
	II-IV квартал
	125,1
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	3.
	Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок, рубок ухода, удаления аварийных деревьев или их частей на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга
	5274,0
	

	3.1.
	Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях
	м2  /м
	1971,21/42
	II-IV квартал 
	4462,5
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	3.2.
	Осуществление технического надзора
	услуга
	1
	II-IV квартал
	0
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна поселок Стрельна

	3.3. 
	Удаление аварийных, больных деревьев, обрезка ветвей
	штука
	57
	I-IV квартал
	811,5
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	4.
	Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, размещению планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях
	1109,0
	

	4.1.
	Размещение элементов озеленения
	штука
	17871
	II-IV квартал
	1046,0

	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	4.1.1.
	Посадка цветов в клумбы
	штука
	10725
	II-IV квартал
	
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	4.1.2.
	Посадка цветов в ранее установленные вазоны
	штука
	7146
	II-IV квартал
	
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	4.2
	Демонтаж вазонов
	штук
	14
	II квартал
	17,0
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	4.3
	Демонтаж ограждений
	м
	104
	III квартал
	46,0
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	5. 
	Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях
	1023,4
	

	5.1.
	Ремонт и замена элементов благоустройства
	Условная единица


	2
	II-IV квартал
	532,6

	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	5.2.
	Завоз песка в песочницы
	м3
	42
	II-III квартал
	178,8
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	5.3.
	Поставка и установка детского игрового оборудования
	усл. ед.
	1
	IV квартал
	164,0
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	5.4
	Демонтаж детского игрового оборудования
	усл. ед.
	2
	IV квартал
	148,0
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	6. 
	Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях

	2226,5
	

	6.1.
	Оформление территории муниципального образования к Новому году и Рождеству Христову
	объект
	6
	IV квартал
	2102,0
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	6.2.
	Оказание услуг по выдаче технических условий, подключение, включение, отключение праздничных украшений
	условная единица
	4
	IV квартал
	124,5
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна


Перечень программных мероприятий на 2026 год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Объем мероприятий
	Срок исполнения
	Объем финансирования, тыс.руб

	Ответственный за реализацию мероприятия

	
	
	Единица измерения
	Количество
	
	
	

	1.
	Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства
	1400,0
	

	1.1.
	Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства
	услуга
	4
	1-4 квартал 
	1400,0
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	2.
	Выполнение работ по осуществлению благоустройства элементов благоустройства
	9168,0
	

	2.1.
	Выполнение работ по осуществлению благоустройства элементов благоустройства
	Условная единица
	2
	II-IV квартал
	9087,0
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	2.2.
	Осуществление технического надзора за выполнением работ по осуществлению благоустройства элементов благоустройства
	Условная единица
	2
	II-IV квартал
	81,0
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	3.
	Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок, рубок ухода, удаления аварийных деревьев или их частей на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга
	967,1
	

	3.1.
	Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях
	м2
	195
	II-IV квартал 
	682,5
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	3.2.
	Осуществление технического надзора
	услуга
	1
	II-IV квартал
	6,9
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	3.3. 
	Удаление аварийных, больных деревьев, обрезка ветвей
	штука
	15
	I-IV квартал
	277,7
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	4.
	Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, размещению планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях
	1000,0
	

	4.1.
	Размещение элементов озеленения
	штука
	14600
	II-IV квартал
	1000,0
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	4.1.1.
	Посадка цветов в клумбы
	штука
	10500
	II-IV квартал
	1000,0
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	4.1.2.
	Посадка цветов в ранее установленные вазоны
	штука
	4100
	II-IV квартал
	
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	5. 
	Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях
	350,0
	

	5.1.
	Ремонт и замена элементов благоустройства
	Условная единица


	2
	II-IV квартал
	200,0

	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	5.2.
	Завоз песка в песочницы
	м3
	42
	II-III квартал
	150,00
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна


Перечень программных мероприятий на 2027 год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Объем мероприятий
	Срок исполнения
	Объем финансирования, тыс.руб

	Ответственный за реализацию мероприятия

	
	
	Единица измерения
	Количество
	
	
	

	1.
	Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства
	650,0
	

	1.1.
	Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства
	услуга
	2
	1-4 квартал 
	650,0
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	2.
	Выполнение работ по осуществлению благоустройства элементов благоустройства
	8730,5
	

	2.1.
	Выполнение работ по осуществлению благоустройства элементов благоустройства
	Условная единица
	3
	II-IV квартал
	8650,0
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	2.2.
	Осуществление технического надзора за выполнением работ по осуществлению благоустройства элементов благоустройства
	Условная единица
	3
	II-IV квартал
	80,5
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	3.
	Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок, рубок ухода, удаления аварийных деревьев или их частей на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга
	1939,1
	

	3.1.
	Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях
	м2
	600
	II-IV квартал 
	1800,0
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	3.2.
	Осуществление технического надзора
	услуга
	1
	II-IV квартал
	18,0
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	3.3. 
	Удаление аварийных, больных деревьев, обрезка ветвей
	штука
	5
	I-IV квартал
	121,1
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	4.
	Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, размещению планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях
	1000,0
	

	4.1.
	Размещение элементов озеленения
	штука
	14600
	II-IV квартал
	1000,0
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	4.1.1.
	Посадка цветов в клумбы
	штука
	10500
	II-IV квартал
	1000,0
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	4.1.2.
	Посадка цветов в ранее установленные вазоны
	штука
	4100
	II-IV квартал
	
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	5. 
	Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях
	350,0
	

	5.1.
	Ремонт и замена элементов благоустройства
	Условная единица


	2
	II-IV квартал
	200,0

	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна

	5.2.
	Завоз песка в песочницы
	м3
	42
	II-III квартал
	150,00
	Отдел благоустройства МА МО пос. Стрельна


Приложение 3 
к муниципальной программе

Адресная программа

 выполнения работ по проектированию благоустройства при размещении элементов благоустройства 
	№ п/п
	Наименование работ, адрес
	Единица измерения
	Количество
	 Объемы финансирования по годам, тыс. рублей

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027

	1.
	Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства: покрытие проездов, дорожек
	услуга
	2
	0,0
	500,0
	500,0

	1.1.
	исключен
	услуга 
	1
	0
	
	

	1.2.
	от ул. Нагорной до Нижней дороги (пешеходная дорожка вдоль проезда)
	услуга 
	1
	
	500,0
	

	1.3.
	от ул. Дружбы к Кольцевому пер. вдоль д.33
	услуга 
	1
	
	
	500,0

	2.
	Проектирование благоустройства при размещении устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства (комплексное благоустройство)
	услуга
	5
	433,0
	650,0
	

	2.1.
	исключен
	
	1
	0
	
	

	2.2.
	Санкт-Петербургское шоссе дд.98-94-94 корп.1
	
	1
	183,0
	
	

	2.3.
	ул. Львовская д.д.21/2 – 27/2
	
	1
	250,0
	
	

	2.4.
	ул. Попова д.9
	
	1
	
	250,0
	

	2.5.
	Жилгородок дд.1-2-3-4
	
	1
	
	400,0
	

	2.6.
	ул. Львовская дд.25-27
	
	1
	0,0
	
	

	3. 
	Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства: детская и спортивная площадка
	услуга
	1
	
	250,0
	150,0

	3.1
	ул. Слободская д.4
	услуга
	1
	
	250,0
	

	3.2
	Санкт-Петербургское шоссе дд.104-106
	
	
	
	
	150,0


Адресная программа

выполнения работ по осуществлению благоустройства элементов благоустройства 
	№ п\п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество
	   Объемы финансирования по годам, тыс. рублей

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027

	1.
	Выполнение работ по осуществлению благоустройства
	условная единица
	7
	17700,5
	9087,0
	8650,0

	1.1. 
	ул. Львовская д.21(пешеходный тротуар)
	Условная единица
	1
	253,0
	
	

	1.2.
	ул. Орловская д.д.4/1-4/2
	Условная единица
	1
	15950,2
	
	

	1.3.
	Санкт-Петербургское шоссе д.94-96-98
	Условная единица
	1
	
	7000,0
	

	1.4.
	ул. Львовская дд.25-27
	Условная единица
	1
	
	2087,0
	

	1.5.
	ул. Львовская д.д.21/2 – 27/2
	Условная единица
	1
	
	
	2500,0

	1.6.
	ул. Гоголя дд.8-10
	Условная единица
	1
	
	
	6150,0

	1.7.
	от ул. Львовская д.8 до ул. Фронтовая д.1 (пешеходная дорожка)
	Условная единица
	1
	1497,3
	
	

	2.
	Осуществление технического надзора за выполнением работ по осуществлению благоустройства 
	условная единица
	7
	125,1
	81,0
	80,5



	2.1.
	ул. Львовская д.21(пешеходный тротуар)
	Условная единица
	1
	3,0
	
	

	2.2.
	ул. Орловская д.д.4/1-4/2
	Условная единица
	1
	107,0
	
	

	2.3.
	Санкт-Петербургское шоссе д.94-96-98
	Условная единица
	1
	
	45,0
	

	2.4.
	ул. Львовская дд.25-27
	Условная единица
	1
	
	36,0
	

	2.5.
	ул. Львовская д.д.21/2 – 27/2
	Условная единица
	1
	
	
	25,0

	2.6.
	ул. Гоголя дд.8-10
	Условная единица
	1
	
	
	55,5

	2.7.
	от ул. Львовская д.8 до ул. Фронтовая д.1 (пешеходная дорожка)
	Условная единица
	1
	15,1
	
	


Адресная программа 
выполнения работ по содержанию внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок, рубок ухода, удаления аварийных деревьев или их частей на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга
	№ п\п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество
	   Объемы финансирования по годам, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2025
	2026
	2027

	1.
	Ремонт покрытий и пешеходных дорожек, расположенных на территории муниципального образования
	м2/м
	1971,21/42
	195,0
	600,0
	4462,5
	682,5
	1800,0

	1.1.
	ул. Львовская д.27
	м2
	579,05
	
	
	1037,0
	
	

	1.2.
	ул. Львовская д.27 корп.2
	м2
	134
	
	
	222,6
	
	

	1.3.
	ул. Новые Заводы д.39А
	м2
	127,5
	
	
	251,3
	
	

	1.4.
	ул. Нагорная д.13
	м2
	
	195
	
	
	682,5
	

	1.7.
	проезд от ул. Плеханова к д.34 корп.1
	м2
	
	
	300
	
	
	900,0

	1.8.
	проезд от ул. Свободы между дд.56 – 60
	м2
	
	
	300
	
	
	900,0

	1.9
	Территория МО поселок Стрельна (ремонт картами)
	м2
	602,41
	
	
	1629,2
	
	

	1.10
	Проезд от ул. Нижняя Колония в сторону СНТ «Нижняя Колония»
	м2
	322,75
	
	
	540,3
	
	

	1.11
	ул. Львовская д.21 (замена бортового камня)
	м
	42
	
	
	165,1
	
	

	1.12
	ул. Львовская д.27 корп.2 (пешеходная дорожка)
	м2
	31,5
	
	
	105,1
	
	

	1.13
	Ул. Гоголя д.9
	м2
	64
	
	
	250,0
	
	

	1.14
	Ул. Львовская д.6
	м2
	110
	
	
	261,9
	
	

	2.
	Осуществление технического надзора за выполнением работ по ремонт покрытий и пешеходных дорожек, расположенных на территории муниципального образования
	условная единица
	1
	
	
	0
	6,9
	18,0

	2.1.
	Территория Муниципального образования 
	Условная единица
	1
	
	
	0
	6,9
	18,0

	3.
	Удаление аварийных, больных деревьев, обрезка ветвей, кронирование деревьев
	шт.
	57
	15
	5
	811,5
	277,7
	121,1

	3.1
	Территория Муниципального образования
	шт.
	57
	15
	5
	811,5
	277,7
	121,1


Адресная программа

выполнения работ по размещению, содержанию, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, размещению планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещению покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях
	№ п/п
	Наименование работ
	Количество и объем финансирования, шт. /тыс. рублей
	Количество и объем финансирования, шт. /тыс. рублей
	Количество и объем финансирования, шт. /тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027

	1.
	Размещение элементов озеленения
	ед. изм./шт.
	тыс. руб
	ед. изм./шт.
	тыс. руб
	ед. изм./шт.
	тыс. руб

	1.1.
	Посадка цветов в клумбы
	10725
	1046,0
	10500
	1000,0
	10500
	1000,0

	1.1.1.
	Санкт-Петербургское шоссе, дд. 65-67,66/1,  69, 86, 90,96,102-104, 66а
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	ул. Львовская, дд. 21/2-27/2, д.19/2, д.29
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Санкт-Петербургское ш., д. 90- ул. Львовская, д.2
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	ул. Фронтовая, д.1
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.
	Ул. Вокзальная, д. 2
	
	
	
	
	
	

	1.1.6.
	Почтовый пер., д.3
	
	
	
	
	
	

	1.1.7.
	ул. Лодыгина, 12
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Посадка цветов в ранее установленные вазоны
	7146
	
	4100
	
	4100
	

	1.2.1.
	Санкт-Петербургское ш., д. 106/2, 96, 94-96-98, 86, 65-67, 69, 66а, 63а,в
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Кропоткинская ул., д.2 а, 16/15
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	ул. Грибоедова, д.13, 11-13, 7
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	ул. Гоголя, д.9, 7
	
	
	
	
	
	

	1.2.5.
	ул. Львовская, дд. 21, 21/2-19/2, 19/2, 27/2, 29, 25, дд. 4-6, д.1
	
	
	
	
	
	

	1.2.6.
	ул. Фронтовая, д.1, 8
	
	
	
	
	
	

	1.2.7.
	ул. Вокзальная, д. 2 а
	
	
	
	
	
	

	1.2.8.
	ул. Орловская, д. 4/1-4/2,1, 3, 3б, 5
	
	
	
	
	
	

	1.2.9.
	ул. Слободская, д. 4
	
	
	
	
	
	

	1.2.10.
	ул. Попова, д.9
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ремонт, содержание, демонтаж, размещение (установка)
элементов благоустройства
	шт./м
	63,0
	
	
	
	

	2.1
	Демонтаж вазонов
	шт.
	17,0
	
	
	
	

	2.1.1
	Территория Муниципального образования
	14
	17,0
	
	
	
	

	2.2
	Демонтаж ограждений 
	м
	46,0
	
	
	
	

	2.2.1
	Территория Муниципального образования
	104
	46,0
	
	
	
	


Адресная программа

выполнения работ по размещению, содержанию спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях

	№ п/п
	Наименование работ
	Количество и объем финансирования, шт. /тыс. рублей
	Количество и объем финансирования, шт. /тыс. рублей
	Количество и объем финансирования, шт. /тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027

	1.
	Ремонт элементов благоустройства
	ед. изм.
	тыс. руб
	ед. изм.
	тыс. руб
	ед. изм
	тыс. руб

	1.1.
	Ремонт и замена детского оборудования, ремонт элементов благоустройства на детских площадках
	усл. ед.
	529,1
	усл. ед.
	100,0
	усл. ед.
	100,0

	1.1.1.
	Территория Муниципального образования 
	1
	529,1
	1
	100,0
	1
	100,0

	1.2.
	Ремонт и замена спортивного оборудования, ремонт элементов благоустройства на спортивных площадках
	усл. ед.
	3,5
	усл. ед.
	100,00
	усл. ед.
	100,00

	1.2.1.
	Территория Муниципального образования 
	1
	3,5
	1
	100,00
	1
	100,00

	2
	Завоз песка в песочницы
	м3
	178,8
	м3
	150,00
	м3
	150,00

	2.1.
	Территория Муниципального образования
	42
	178,8
	42
	150,00
	42
	150,00

	3.
	Поставка и установка детского игрового оборудования
	усл. ед.
	164,0
	
	
	
	

	3.1.
	ул.Орловская д.д. 4 корп.1 – 4 корп.2
	1
	164,0
	
	
	
	

	4.
	Демонтаж детского игрового оборудования
	усл. ед.
	148,0
	
	
	
	

	4.1.
	ул. Львовская д.19
	2
	148,0
	
	
	
	


Адресная программа

выполнения работ по временному размещению, содержанию, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях на 2025-2026
	№ п\п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	К-во
	Стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027

	1
	Оформление территории муниципального образования к Новому году и Рождеству Христову
	объект
	6
	2102,0
	
	

	1.1 
	Санкт-Петербургское шоссе д.д.94-98-94 корп.1 – световые консоли
	объект
	1
	2102,0
	
	

	1.2
	Санкт-Петербургское шоссе, д.69 – украшение здания
	объект
	1
	
	
	

	1.3
	Санкт-Петербургское шоссе, д.88-90 –Ротонда
	объект
	1
	
	
	

	1.4
	 ул. Львовская д.29 – комплект световых фигур, световые консоли
	объект
	1
	
	
	

	1.5
	ул. Боровая дд. 61-65 – ель искусственная и комплект украшений
	объект
	1
	
	
	

	1.6
	Санкт-Петербургское шоссе д.66 – декоративная конструкция
	объект
	1
	
	
	

	2.
	Оказание услуг по выдаче технических условий, подключение, включение, отключение праздничных украшений
	условная единица
	4
	124,5
	
	

	2.1
	Территория Муниципального образования
	условная единица
	4
	124,5
	
	


� Источник финансирования – средства бюджета ввнутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна 


� Источник финансирования – средства бюджета ввнутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна


� Источник финансирования – средства бюджета ввнутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна





