Приложение 3

к постановлению Местной администрации

Муниципального образования поселок Стрельна

от 24.10.2019 №103

(с изменениями, внесенными постановлением Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна от 21.08.2020 №75, от 05.10.2020 №88)

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Осуществление работ в сфере озеленения на территории Муниципального образования поселок Стрельна»

| Сроки реализации ведомственной целевой программы | 2020 год |
| --- | --- |
| Разработчик ведомственной целевой программы | Местная администрация Муниципального образования поселок Стрельна |
| Участники ведомственной целевой программы | Местная администрация Муниципального образования поселок Стрельна |
| Реквизиты документа, которым утверждена ведомственная целевая программа | Постановление Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна от 24.10.2019 №103 |
| Цели ведомственной целевой программы и их значения | Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна Целевые индикаторы: в соответствии с приложением 1 к паспорту ведомственной целевой программы. Описание ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы: - повышение уровня благоустройства территории муниципального образования, увеличение площади зеленых насаждений, сохранение зеленых насаждений, улучшение эстетического вида территории |
| Задачи ведомственной целевой программы | - содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенные на них элементы благоустройства); - создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения |
| Параметры финансового обеспечения реализации ведомственной целевой программы | Объем финансирования – 2369,7 тысяч рублей Источник финансирования – бюджет Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна на 2020 год Целевая статья - 6000000151 |
| Описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между разработчиком программы и ее участниками | Механизм реализации ведомственной целевой программы включает в себя выполнение комплекса программных мероприятий, предусмотренных программой. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации вопросов местного значения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Управление реализацией ведомственной целевой программы осуществляет руководитель Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна. Ответственным за реализацию ведомственной целевой программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий является отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна. |

Приложение 1

к паспорту ведомственной целевой программы

Целевые индикаторы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение индикатора | Ответственный за достижение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенные на них элементы благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях |  |  | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 1.1. | Уход за зелеными насаждениями |  |  |  |
| 1.1.1 | Уход за зелеными насаждениями | кв.м | 801,36 |  |
| 1.1.2. | Восстановление газона | кв.м | 500 |  |
| 1.2. | Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений | кв.м | 67047 |  |

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем мероприятий |  | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс.руб | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |
| 1. | Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенные на них элементы благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях |  |  |  | 2369,7 |  |
| 1.1. | Уход за зелеными насаждениями | кв.м |  |  | 129,3 | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 1.1.1. | Исключен |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Уход за зелеными насаждениями | кв.м | 801,36 | 1-4 квартал | 129,3 | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 1.2. | Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений | кв.м | 67047 | 1-4 квартал | 2240,4 | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Обоснование необходимости реализации ведомственной целевой программы

В соответствии пунктом 91 части 2 статьи 10  Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (вступает в силу с 01.01.2020) к вопросам местного значения Муниципального образования поселок Стрельна относится осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования.

В соответствии с Перечнем территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, утвержденным Законом Санкт-Петербурга от 19.09.2007 №430-85 «О зеленых насаждениях общего пользования» в пределах границ Муниципального образования поселок Стрельна находится 37 территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения общей площадью 67074 кв.м.

Современная массовая застройка и размещение на территории муниципального образования объектов городской инфраструктуры, загрязнение атмосферы отдаляют городские территории по их организации от исходных природных ландшафтов, при этом прогрессирует снижение эстетических качеств территорий, нарушение природной среды, и, как следствие, обострение медицинских и психологических проблем населения, проживающего на таких территориях.

Необходимость противодействия перечисленным выше отрицательным антропогенным факторам выводит в разряд актуальных задач вопросы озеленения территории Муниципального образования поселок Стрельна.

Зеленые насаждения играют исключительную роль в оздоровлении воздушного бассейна и улучшении микроклимата, формировании благоприятной среды обитания человека благодаря следующим свойствам:

- поглощение углекислого газа и выделение кислорода в ходе фотосинтеза;

- понижение температуры воздуха за счет испарения влаги;

- снижение уровня шума;

- снижение уровня загрязнения воздуха пылью и газами;

- защита от ветров;

- выделение растениями фитонцидов - летучих веществ, убивающих болезнетворные микробы;

- положительное влияние на нервную систему человека.
Кроме того, благодаря продуманно размещенной и ухоженной системе озелененных пространств территория приобретает эстетичный вид.

Реализация ведомственной целевой программы направлена на обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду, обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека, охрану и защиту зеленого фонда.

- Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации ведомственной целевой программы, оценка рисков ее реализации

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит улучшить эстетическое и экологическое состояние территории, и тем самым, повысит комфортность для проживания населения и привлекательность для приобретения жилья на территории Муниципального образования поселок Стрельна и экономического развития.

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории Муниципального образования поселок Стрельна, улучшение санитарного содержания территории, экологической безопасности, создание условий для отдыха и комфортного проживания.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках ведомственной целевой программы, выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования. Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов ведомственной целевой программы. Снижение влияния указанной группы рисков достигается путем определения приоритетов для первоочередного финансирования расходов, планирования расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий ведомственной целевой программы.

Правовые риски связаны с изменением действующего законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации ведомственной целевой программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ведомственной целевой программы. Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации ведомственной целевой программы планируется на этапе разработки проектов документов проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализации мероприятий ведомственной целевой программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий ведомственной целевой программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, неэффективное использование бюджетных средств, снижение качества выполнения мероприятий ведомственной целевой программы. Основными условиями минимизации административных рисков является формирование эффективной системы управления реализацией ведомственной целевой программы, создание системы мониторинга реализации ведомственной целевой программы, своевременная корректировка мероприятий ведомственной целевой программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность и качество работы. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора квалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

- Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы осуществляется за счет средств местного бюджета Муниципального образования поселок Стрельна.

Сведения объеме бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы приведены в Перечне программных мероприятий, являющемся частью ведомственной целевой программы.

Обоснование объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы осуществляется в соответствии с Распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2019 № 148-р «Об утверждении предельных нормативов затрат бюджета Санкт-Петербурга на уборку и санитарную очистку территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, на 2020 год», методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Адресная программа

выполнения работ по  содержанию, в том числе уборке, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенные на них элементы благоустройства), защите зеленых насаждений на указанных территориях

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уход за зелеными насаждениями |  |  | 129,3 |
| 1.1. | Исключен |  |  |  |
| 1.1.1. | Исключен |  |  |  |
| 1.1.2. | Исключен |  |  |  |
| 1.2. | Уход за зелеными насаждениями | кв.м | 801,36 | 129,3 |
| 1.2.1. | Санкт-Петербургское ш., д.102-104, 106/2,86,68/2,68/2-66а |  |  |  |
| 1.2.2. | Кропоткинская ул., д. 16/15 |  |  |  |
| 1.2.3. | ул.Грибоедова, д. 11-13 |  |  |  |
| 1.2.4. | ул.Львовская, д. 19/2,25,25-27 |  |  |  |
| 1.2.5. | ул.Фронтовая, д.1 |  |  |  |
| 1.2.6. | ул.Вокзальная, д. 2а |  |  |  |
| 1.2.7. | ул.Орловская, д.4/1-4 |  |  |  |
| 1.2.8. | ул.Слободская, д.4 |  |  |  |
| 1.2.9. | ул.Попова, д.9, 4 |  |  |  |
| 1.2.10. | Западнее пересечения ул. Боровой, ул. Коммуны и ул. Дружбы |  |  |  |
| 1.2.11 | ул.Гоголя, д.4 |  |  |  |
| 1.2.12. | Почтовый пер., д.3 |  |  |  |
| 2. | Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений |  |  | 2240,4 |
| 2.1. | Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | 67047 |  | 2240,4 |

Источник финансирования – средства местного бюджета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна на 2020 год