Приложение 1

к постановлению Местной администрации

Муниципального образования поселок Стрельна

от 18.10.2021 № 175 (с внесенными изменениями от 08.12.2021 №194, 11.01.2022 №2, 24.01.2022 №8, 02.03.2022 №24, 10.03.2022 №26, 01.04.2022 №30, 11.04.2022 №38, 11.05.2022 №51, 25.05.2022 №59, 07.06.2022 №64, от 27.06.2022 №74, от 06.07.2022 №82, от 08.07.2022 №84, от 18.08.2022 №123, от 06.09.2022 №129, от 29.09.2022 №139, от 12.10.2022 №144, от 23.11.2022 №162, от 07.12.2022 №174)

**ПАСПОРТ**

**ведомственной целевой программы**

**«Благоустройство территории муниципального образования»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы | 2022 год |
| Разработчик ведомственной целевой программы | Местная администрация Муниципального образования поселок Стрельна |
| Участники ведомственной целевой программы | Местная администрация Муниципального образования поселок Стрельна |
| Реквизиты документа, которым утверждена ведомственная целевая программа | Постановление Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна от 18.10.2021 № 175 |
| Цели ведомственной целевой программы и их значения | Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна.  Целевые индикаторы: в соответствии с приложением 1 к паспорту ведомственной целевой программы.  Описание ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы:  - повышение уровня благоустройства территории муниципального образования, улучшение эстетического вида территории |
| Задачи ведомственной целевой программы | * обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства; * содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; * размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; * размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях |
| Параметры финансового обеспечения реализации ведомственной целевой программы | Объем финансирования –28798,8 тысяч рублей  Источник финансирования – бюджет Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна на 2022 год  целевая статья – 6000000137 – 28798,8 тысяч рублей |
| Описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между разработчиком программы и ее участниками | Механизм реализации ведомственной целевой программы включает в себя выполнение комплекса программных мероприятий, предусмотренных программой. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации вопросов местного значения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Управление реализацией ведомственной целевой программы осуществляет руководитель Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна. Ответственным за реализацию ведомственной целевой программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий является отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна. |

Приложение 1

к паспорту ведомственной целевой программы

**Целевые индикаторы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование целевого индикатора* | *Ед. измерения* | *Значение индикатора* | *Ответственный за достижение целевого показателя* |
| **1.** | **Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства** | | | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 1.1. | Разработка проектов благоустройства | штука | 6 |
| **2.** | **Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга** | | | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 2.1. | Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях | кв.м | 1885,00 |
| **3**. | **Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях** | | | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 3.1. | Ремонт элементов благоустройства, расположенных на территориях детских и спортивных площадок | Условная единица | 2 |
| **4**. | **Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях** | | | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 4.2. | Размещение элементов озеленения | штука | 27019 |
| 4.2.1. | Посадка цветов в клумбы | штука | 18604 |
| 4.2.2. | Посадка цветов в ранее установленные вазоны | штука | 8415 |
| **5.** | **Выполнение работ по осуществлению благоустройства элементов благоустройства** | | | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 5.1. | Выполнение работ по осуществлению благоустройства | Условная единица | 1 |

**Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование мероприятий* | *Объем мероприятий* | | *Срок исполнения* | *Объем финансирования, тыс.руб[[1]](#footnote-1)* | *Ответственный за реализацию мероприятия* |
| *Единица измерения* | *Количество* |
| 1. | **Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства** | | | | **466,1** |  |
| 1.1. | Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства | услуга | 5 | 1-4 квартал | 466,1 | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 2. | **Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга** | | | | **5427,6** |  |
| 2.1. | Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях | м2 | 3143,39 | II-IV квартал | 4909,1 | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 2.2. | Подготовка технической документации для открытия ордеров ГАТИ на производство работ | Условная единица | 1 | I-IV квартал | 60,0 | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 2.3. | Осуществление технического надзора | услуга | 1 | II-IV квартал | 48,0 | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 2.4. | Удаление аварийных, больных деревьев | штука | 25 | I-IV квартал | 410,5 | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 3. | **Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях** | | | | **1295,8** |  |
| 3.1. | Ремонт и замена элементов благоустройства | Условная единица | 2 | II-IV квартал | 336,8 | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 3.2. | Завоз песка в песочницы | м3 | 52 | II-III квартал | 182,0 | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 3.3 | Ремонт покрытия детской площадки | м2 | 601 | II-III квартал | 299,0 | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 3.4 | Замена детского игрового оборудования | усл. ед. | 1 | IV квартал | 478,0 | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 4. | **Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, размещению планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях** | | | | **2233,7** |  |
| 4.1. | Размещение элементов озеленения | штука | 27019 | II-IV квартал | 1372,0 | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 4.1.1. | Посадка цветов в клумбы | штука | 22979 | II-IV квартал | 1372,0 | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 4.1.2. | Посадка цветов в ранее установленные вазоны | штука | 8562 | II-IV квартал | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 4.2. | Посадка кустарников в живую изгородь | м.п./шт. | 135/675 | II-IV квартал | 544,0 | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 4.3. | Посадка кустарников в куртины | штука | 54 | II-IV квартал | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 4.4. | Ремонт и окраска ограждений газонных | м2 | 515,25 | II-IV квартал | 317,7 | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 5. | **Выполнение работ по осуществлению благоустройства элементов благоустройства** | | | | **18327,0** |  |
| 5.1. | Выполнение работ по осуществлению благоустройства элементов благоустройства | Условная единица | 4 | II-IV квартал | 18050,0 | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 5.2. | Осуществление технического надзора за выполнением работ по осуществлению благоустройства элементов благоустройства | Условная единица | 4 | II-IV квартал | 187,0 | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 5.3. | Подготовка технической документации для открытия ордеров ГАТИ | Условная единица | 4 | I-III квартал | 90,0 | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 6. | **Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях** | | | | **1048,6** |  |
| 6.1. | Оформление территории муниципального образования к Новому году и Рождеству Христову | объект | 7 | IV квартал | 976,6 | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |
| 6.2. | Подключение, отключение праздничных украшений | условная единица | 5 | IV квартал | 72,0 | Отдел благоустройства Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

1. **Обоснование необходимости реализации ведомственной целевой программы**

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Стрельна (далее – Муниципальное образование поселок Стрельна) находится на территории Петродворцового района Санкт-Петербурга. Границы Муниципального образования поселок Стрельна установлены Законом Санкт-Петербурга от 25.07.2005 № 411-68 «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга». Площадь территории Муниципального образования поселок Стрельна составляет 19 238250,08 кв.м. По состоянию на 01.01.2020 года численность населения составляет 14871 чел. На территории Муниципального образования поселок Стрельна обустроено 38 дворов, 25 детских и 4 спортивных площадки, установлено 203 вазона для цветочного оформления.

Благоустройство территории является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности Муниципального образования поселок Стрельна для проживания, работы и проведения свободного времени. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии Муниципального образования поселок Стрельна и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории Муниципального образования поселок Стрельна, не обеспечивают в полной мере растущие потребности населения и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику, а уровень износа элементов благоустройства продолжает увеличиваться.

Пришло в негодность покрытие проездов на внутриквартальных территориях.

Анализ обеспеченности внутриквартальных территорий элементами благоустройства показывает, что уровень их комфортности не в достаточной мере отвечает современным характеристикам дворовых пространств. Ежегодно возникает потребность в ремонте существующих объектов благоустройства, связанная с естественным износом, снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, потребность в замене морально и физически устаревшего оборудования современным. Внутриквартальные территории необходимо обустраивать детскими и спортивными площадками, газонными ограждениями, устройствами для вертикального озеленения и цветниками, малыми архитектурными формами.

В связи с увеличением населения и растущей автомобилизацией населения, парковкой автомобилей в неустановленных местах, а также на газонах, возникает необходимость в размещении покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта на внутриквартальных территориях.

Без реализации мер по повышения уровня благоустройства и создания комфортной городской среды нельзя добиться эффективного социально-экономического развития территории, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности, охраны окружающей среды и экологического благополучия.

1. **Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации ведомственной целевой программы, оценка рисков ее реализации**

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит улучшить эстетическое состояние территории, и тем самым, повысит комфортность для проживания населения и привлекательность для приобретения жилья на территории Муниципального образования поселок Стрельна и экономического развития.

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории Муниципального образования поселок Стрельна, улучшение санитарного содержания территории, экологической безопасности, безопасного движения транспорта и граждан, созданию условий для отдыха и комфортного проживания.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках ведомственной целевой программы, выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования. Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов ведомственной целевой программы. Снижение влияния указанной группы рисков достигается путем определения приоритетов для первоочередного финансирования расходов, планирования расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий ведомственной целевой программы.

Правовые риски связаны с изменением действующего законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации ведомственной целевой программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ведомственной целевой программы. Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации ведомственной целевой программы планируется на этапе разработки проектов документов проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализации мероприятий ведомственной целевой программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий ведомственной целевой программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, неэффективное использование бюджетных средств, снижение качества выполнения мероприятий ведомственной целевой программы. Основными условиями минимизации административных рисков является формирование эффективной системы управления реализацией ведомственной целевой программы, создание системы мониторинга реализации ведомственной целевой программы, своевременная корректировка мероприятий ведомственной целевой программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность и качество работы. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора квалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

1. **Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы**

Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы осуществляется за счет средств местного бюджета Муниципального образования поселок Стрельна.

Сведения объеме бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы приведены в Перечне программных мероприятий, являющемся частью ведомственной целевой программы.

Обоснование объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

**Адресная программа**

**выполнения работ по проектированию благоустройства при размещении элементов благоустройства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** | **Стоимость, тыс. руб** |
| 1. | **Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства (ограждающих столбиков)** | **услуга** | **1** | ***50,0*** |
| 1.1. | Санкт-Петербургское шоссе д.82 | услуга | 1 | 50,0 |
| 2. | **Проектирование благоустройства при размещении устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства (комплексное благоустройство)** | **услуга** | **1** | **130,5** |
| 2.1. | Санкт-Петербургское шоссе д.д.98-ул. Гоголя д.д.2-4 | услуга | 1 | 130,5 |
| 3. | **Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства: детская и спортивная площадка** | услуга | **1** | **108,3** |
| 3.1. | ул. Кропоткинская д.д.6-6/1 | услуга | 1 | 108,3 |
| 4. | **Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства: устройство пешеходной дорожки** | **услуга** | **1** | **78*,*3** |
| 4.1. | отменить | услуга | 1 | 0 |
| 4.2 | ул. Львовская северо-западнее д.25 | услуга | 1 | 78,3 |
| 5. | **Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства: покрытие проездов** | **услуга** | **1** | **99,0** |
| 5.1. | исключить |  |  |  |
| 5.2. | Кшесинская ул., д. 5а | услуга | 1 | 99,0 |

**Адресная программа**

**выполнения работ по содержанию внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** | **Стоимость, тыс.руб** |
| 1. | ***Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях*** | ***м2*** | ***3143,39*** | ***4909,1*** |
| 1.1. | от Санкт-Петербургского шоссе до д.9-А по Красносельскому шоссе | м2 | 300 | 800,1 |
| 1.2. | от д.3 по ул. Грибоедова вдоль ж.д. путей | м2 | 319 | 570,1 |
| 1.3. | исключен |  |  |  |
| 1.4. | ул. Вокзальная дд.2-2а | м2 | 150 | 185,6 |
| 1.5. | Территория муниципального образования поселок Стрельна (аварийный ремонт) | м2 | 542,38 | 941,54 |
| 1.6 | ул. Львовская д.23 корп.2, д.19/2, д.21/2 | м2 | 150,3 | 769,0 |
| 1.7 | ул. Львовская д.4,д.6 | м2 | 200,65 |
| 1.8 | Санкт-Петербургское шоссе д.84, д.82, д.84а | м2 | 236,2 |
| 1.9 | ул. Фронтовая д.1 | м2 | 32,8 |
| 1.10 | ул. Львовская д.29 | м2 | 285,81 | 360,26 |
| 1.11 | ул. Львовская д.д.4-8 | м2 | 59,58 | 58,0 |
| 1.12 | ул. Гоголя д.2 | м2 | 42,77 | 62,6 |
| 1.13 | Санкт-Петербургское шоссе д.69а литер.А | м2 | 58 | 75,5 |
| 1.14 | Проезд от д.27 корп.2 (вдоль парковки) | м2 | 179,0 | 672,8 |
| 1.15 | между дд.3-5 по ул. Грибоедова | м2 | 36,0 |
| 1.16 | Кропоткинская ул. д.2 | м2 | 94,0 |
| 1.17 | Проезд от д.27 по ул. Львовская до ул. Грибоедова | м2 | 169,4 |
| 1.18 | проезд от д.83 до проезда к д.79 по Красносельскому шоссе | м2 | 84 | 136,0 |
| 1.19 | Санкт-Петербургское шоссе д.63а | м2 | 128,5 | 172,0 |
| 1.20 | проезд вдоль д.2 по ул. Вокзальной | м2 | 75 | 105,6 |
| 2. | ***Подготовка технической документации для открытия ордеров ГАТИ на производство работ*** | ***Условная единица*** | ***1*** | ***60,0*** |
| 2.1. | от Санкт-Петербургского шоссе до д.9-А по Красносельскому шоссе | Условная единица | 1 | 60,0 |
| 4. | ***Осуществление технического надзора*** | ***услуга*** | ***1*** | ***48,0*** |
| 4.1. | Территория Муниципального образования | услуга | 1 | 48,0 |
| 5. | ***Удаление аварийных, больных деревьев, обрезка ветвей*** | ***штука*** | ***24*** | ***410,5*** |
| 5.1. | Территория Муниципального образования | штука | 24 | 410,5 |

**Адресная программа**

**выполнения работ по размещению, содержанию спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** | **Стоимость, тыс. руб** |
| 1. | ***Ремонт элементов благоустройства*** | ***Условная единица*** | ***2*** | ***336,8*** |
| 1.1. | *Ремонт и замена детского оборудования, ремонт элементов благоустройства на детских площадках* | *Условная единица* | *1* | *300,3* |
| 1.1.1. | Территория Муниципального образования | Условная единица | 1 | 300,3 |
| 1.2. | *Ремонт и замена спортивного оборудования, ремонт элементов благоустройства на спортивных площадках* | *Условная единица* | *1* | *36,5* |
| 1.2.1. | Территория Муниципального образования | Условная единица | 1 | 36,5 |
| ***2*** | ***Завоз песка в песочницы*** | ***м3*** | ***52,0*** | ***182,0*** |
| 2.1. | Территория Муниципального образования | м2 | ***52,0*** | ***182,0*** |
| ***3.*** | ***Ремонт покрытия детской площадки*** | ***м2*** | ***601,0*** | ***299,0*** |
| 3.1 | ул. Львовская д.21/2-27/2 | м2 | 303,0 | 150,0 |
| 3.2 | ул. Слободская д.4 | м2 | 298 | 149,0 |
| ***4.*** | ***Замена детского игрового оборудования*** | ***усл.ед*** | ***1*** | ***478,0*** |
| 4.1 | ул. Орловская д.д.1-3 | усл.ед. | 1 | 478,0 |

**Адресная программа**

**выполнения работ по размещению, содержанию, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, размещению планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещению покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** | **Стоимость, тыс.руб** |
| 1. | ***Размещение элементов озеленения*** |  |  | ***1916,0*** |
| 1.1. | *Посадка цветов в клумбы* | штука | 22979 | 1372,0 |
| 1.1.1. | Санкт-Петербургское шоссе, дд. 65-67,66/1, 69, 86, 90,96,102-104, 66а |
| 1.1.2. | ул. Львовская, дд. 21/2-27/2, д.19/2, д.29 |
| 1.1.3. | Санкт-Петербургское ш., д. 90- ул. Львовская, д.2 |
| 1.1.4. | ул. Фронтовая, д.1 |
| 1.1.5. | Ул. Вокзальная, д. 2 |
| 1.1.6. | Почтовый пер., д.3 |
| 1.1.7. | ул. Лодыгина, 12 |
| 1.2. | *Посадка цветов в ранее установленные вазоны* | штука | 8562 |
| 1.2.1. | Санкт-Петербургское ш., д. 106/2, 96, 94-96-98, 86, 65-67, 69, 66а, 63а,в |
| 1.2.2. | Кропоткинская ул., д.2 а, 16/15 |
| 1.2.3. | ул. Грибоедова, д.13, 11-13, 7 |
| 1.2.4. | ул. Гоголя, д.9, 7 |
| 1.2.5. | ул. Львовская, дд. 21, 21/2-19/2, 19/2, 27/2, 29, 25, дд. 4-6, д.1 |
| 1.2.6. | ул. Фронтовая, д.1, 8 |
| 1.2.7. | ул. Вокзальная, д. 2 а |
| 1.2.8. | ул. Орловская, д. 4/1-4/2,1, 3, 3б, 5 |
| 1.2.9. | ул. Слободская, д. 4 |
| 1.2.10. | ул. Попова, д.9 |
| 1.3. | *Посадка кустарников в живую изгородь* | м.п./шт. | *135/675* | 544,0 |
| 1.3.1. | ул. Грибоедова д.7 | м.п./шт. | 135/675 |
| 1.4. | *Посадка кустарников в куртины* | *штука* | *54* |
| 1.4.1. | Санкт-Петербургское шоссе д.63 | штука | 15 |
| 1.4.2. | ул. Грибоедова д.7 | штука | 15 |
| 1.4.3. | ул. Гоголя д.9 | штука | 24 |
| 2. | ***Ремонт и окраска ограждений газонных*** |  |  | ***317,7*** |
| 2.1. | *Ремонт и окраска ограждений* | *м2* | *515,25* | 317,7 |

**Адресная программа**

**выполнения работ по осуществлению благоустройства элементов благоустройства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **К-во** | **Стоимость, тыс. руб.** |
| **1.** | ***Выполнение работ по осуществлению благоустройства*** | ***условная единица*** | ***4*** | ***18050,0*** |
| 1.1. | ул. Гоголя д.12 | Условная единица | 1 | 13067,0 |
| 1.2. | проезд к д.79 по Красносельскому шоссе | Условная единица | 1 | 479,0 |
| 1.3. | отменить | Условная единица | 1 | 0 |
| 1.4. | ул. Маяковского – ул. Островского – ул. Связи | Условная единица | 1 | 4504,0 |
| **2.** | ***Осуществление технического надзора за выполнением работ по осуществлению благоустройства*** | ***условная единица*** | ***4*** | **187,0** |
| 2.1. | ул. Гоголя д.12 | Условная единица | 1 | 134,18 |
| 2.2. | ул. Маяковского – ул. Островского – ул. Связи | Условная единица | 1 | 47,12 |
| 2.3. | проезд к д.79 по Красносельскому шоссе | Условная единица | 1 | 5,7 |
| 2.4. | отменить | Условная единица | 1 | 0 |
| **3.** | ***Подготовка технической документации для открытия ордеров ГАТИ*** | ***условная единица*** | ***4*** | 90,0 |
| 3.1. | ул. Гоголя д.12 | Условная единица | 1 | 30,0 |
| 3.2. | ул. Маяковского – ул. Островского – ул. Связи | Условная единица | 1 | 30,0 |
| 3.3. | проезд к д.79 по Красносельскому шоссе | Условная единица | 1 | 30,0 |
| 3.4. | отменить | Условная единица | 1 | 0 |

**Адресная программа**

**выполнения работ по временному размещению, содержанию, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **К-во** | **Стоимость, тыс. руб.** |
| 1 | ***Оформление территории муниципального образования к Новому году и Рождеству Христову*** | ***объект*** | ***7*** | ***976,6*** |
| 1.1 | Фронтовая,д.1- фонтан, мерцающие нити, световые консоли | объект | 1 | 976,6 |
| 1.2 | Санкт-Петербургское шоссе, д.66а – Куст снежный | объект | 1 |
| 1.3 | Санкт-Петербургское шоссе, д.69 – украшение здания | объект | 1 |
| 1.4 | Установка, демонтаж и украшение уличных елей | объект | 2 |
| 1.5 | Санкт-Петербургское шоссе, д.88-90 –Ротонда | объект | 1 |
| 1.6. | ул. Львовская д.29 – комплект световых фигур | объект | 1 |
| 2. | Подключение, отключение праздничных украшений | условная единица | 5 | 72,0 |
| 2.1 | Территория Муниципального образования | условная единица | 5 | 72,0 |

1. Источник финансирования – средства местного бюджета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна на 2022 год [↑](#footnote-ref-1)