	Приложение № ___
к постановлению Местной администрации
Муниципального образования пос. Стрельна
_____________ № ____


	Ведомственная целевая программа по созданию зон отдыха на 2018 год
Основание для разработки программы
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Устав Муниципального образования пос. Стрельна

Заказчик программы
Местная администрация МО пос. Стрельна

Разработчик программы
Местная администрация МО пос. Стрельна

Основные цели программы
Разработка и реализация комплекса мероприятий  по созданию зон отдыха на 2018 год создание благоприятных условий для проживания жителей муниципального образования, повышение степени благоустройства
- Выполнение работ по созданию зон отдыха – 8057 м2
-Согласование проектно-сметной документации – 1 проект

- Оказание услуг по открытию ГАТИ – 1 услуга 

- Разработка проектно-сметной документации- 1 услуга
Сроки реализации программы
1-4 кв.

Источники финансирования программы

Местный бюджет Муниципального образования пос. Стрельна на 2018 год

Ожидаемые конечные результаты программы

Реализация программы приведет к повышению уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий муниципального образования, безопасного движения транспорта и граждан, улучшению эстетического вида территорий, повышению степени благоустройства, созданию условий для отдыха
- Выполнение работ по созданию зон отдыха – 8057 м2

-Разработка проектно-сметной документации – 1 проект

- Оказание услуг по открытию ГАТИ – 1 услуга
- Разработка проектно-сметной документации- 1 услуга



	№ п\п
	Адрес
	Наименование работ
	Ожидаемые конечные результаты
	Сроки исполнения
	Объем финансирования,

тыс.руб.

	
	
	
	Ед.изм
	Кол-во
	
	

	1. 
	Ул. Кропоткинская д.15/16 – ул. Грибоедова дд.11-13
	Создание зоны отдыха
	м2
	8057
	2-4 кв.
	17000,0

	2. 
	Ул. Кропоткинская д.15/16 – ул. Грибоедова дд.11-13
	Оказание услуг по осуществлению  технического надзора
	услуга
	1
	2-4 кв.
	272,0

	3. 
	Ул. Кропоткинская д.15/16 – ул. Грибоедова дд.11-13
	Оказание услуг по подготовке документов для открытия и закрытия ордера ГАТИ
	услуга
	1
	2 кв.
	36,5

	4. 
	Ул. Кропоткинская д.15/16 – ул. Грибоедова дд.11-13
	Оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений согласно акту УСПХ
	услуга
	1
	1-2 кв.
	9,0

	5. 
	Санкт-Петербургское шоссе дд.63-63б-63в – ул. Орловская дд.3-5
	Оказание услуг по согласованию  проектно-сметной документации на выполнение работ по созданию зоны отдыха 
	услуга
	1
	1-4 кв.
	104,9

	6. 
	Санкт-Петербургское шоссе дд.66а-68/2,  Почтовый пер.3 – ул. Лодыгина дд.10/8-12, ул. Попова д.4
	Разработка проектно-сметной документации 
	услуга
	1
	1-4 кв.
	450,0

	
	
	
	
	
	Итого
	17872,4


